**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения мероприятий по программе «Формирование**

 **современной городской среды на территории городского поселения Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области»**

С целью повышения качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Шаблыкино в районе утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Шаблыкино».

 На основании проведенной инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий и общественной территории на сегодняшний день произведен отбор дворовых и общественной территории подлежащих ремонту:

- общее количество и площадь дворовых территорий поселка составляет 35 дворовых территорий / 26300 м2;

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающиеся в благоустройстве составляет - 3 территории / 36396 м2.

Для реализации данной Муниципальной программы на 2018 год планируется выполнить комплекс работ, в который входит ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора.

 Согласно постановления Правительства Орловской области № 99 от 19 марта 2018 года поселку доведен лимит в размере 1млн.321 тыс. руб. в том числе: средства из областного бюджета – 821,5 тыс. руб., из областного бюджета из дорожного фонда – 500,0 тыс. руб., сумма софинансирования местного бюджета составляет 13 тыс. 348 руб.

 В 2018 году благоустроенадворовая территории п. Шаблыкино поул. Маяковского дом 2 и дом 4, стоимостью – 1,321 млн.руб.

 Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов, установке 6 скамеек и 6 урн для мусора.

 В 2019 году благоустроенадворовая территории п. Шаблыкино поул. Маяковского дом 1, дом 3 и 50 лет Октября дом 3 стоимостью – 1,780 млн.руб.

 Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов, установке 12 скамеек и 6 урн для мусора.

 На 2020 год запланировано благоустройство дворовых территорий дома 46 по ул. Ленина и дома 11 по ул.Маяковского

 В настоящее время проектно – сметная документация на дворовые территории на 2020год находится на экспертизе.