Производственная программа

в сфере   водоснабжения

Раздел  1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП «ЖКХ Шаблыкинского района» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | Индекс303260, Орловская обл. п. Шаблыкино, пер. Кромской д.11 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождения | Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области, г. Орел, наб. Дубровинского, 70 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2019 -31.12.2023 |

Раздел  2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод  на  2019 – 2023 г.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | замена кранов, задвижек и оборотных клапанов | 5 | 54,5 | сокращен. потерь при подъёме. | 1,8 | 0,9 |
| 2. | ремонт смотровых колодцев | 5 | 63,8 |  |  |  |
| 3. | ремонт и замена водопроводных труб | 5 | 114,6 | снижение потерь воды | 3,7 | 2 |
| 4 | замена погружных насосов | 5 | 119,8 | стабильное снабжение водой |  |  |
| 6 | замена водоподъёмных труб | 5 | 59,9 | снижение потерь |  |  |
| 7 | установка уровнемеров на 4 скважинах | 5 | 62,0 |  |  |  |
| 8 | ремонт и замена манометров | 5 | 16,4 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 491,0 |  |  |  |

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке на 2019-2023г.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ремонт и замена электрооборудования | 5 | 23,7 | снижение потребл. эл.энергии |  |  |
| . | Итого |  | 23,7 |  |  |  |

Раздел  5.  График реализации мероприятий производственной программы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Замена кранов, задвижек и оборотных клапанов | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| 2. | Ремонт смотровых колодцев | 01.01.2019 | 30.10.2023 |
| 3. | Ремонт и замена водопроводных труб | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 6.  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (и/или водоотведения).

Показатели качества воды

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 2. | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,7 |

Показатели энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |
| 2. | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | (Гкал/куб. м) |  |
| 3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м |  |
| 4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м |  |
| 5. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м |  |
| 6. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м |  |

Раздел  7.  Расчет эффективности производственной программы

| №№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде (2017г.) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2019г.) | Динамика изменения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Целевые показатели |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| - | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам водоподготовки | % |  |  |  |
| - | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 |  |
| - | доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| - | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | 100 | 100 |  |
| - | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | 45 | 45 |  |
| - | Аварийность систем водоснабжения | ед. | 27 | 30 |  |
| - | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 32,0 | 35,1 |  |
| 1.3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| - | Среднее время ожидания ответа дежурного персонала при обращении абонента по вопросам водоснабжения | мин | 0 | 0 |  |
| - | Доля заявок на подключение, рассмотренная в установленные сроки | % | 100 | 100 |  |
| - | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 |  |
| - | Соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации | % | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь в сетях | % | 4,5 | 7,6 |  |
|  | Удельное энергопотребление | кВтч/куб. м | 2,08 | 1,66 |  |
|  | Численность абонентов, получающих услуги (всего), в том числе: | ед. | 3791 | 3791 |  |
|  | Численность абонентов, получающих услуги на территории п. Шаблыкино | ед. | 3791 | 3791 |  |
|  | Численность абонентов, получающих услуги (по приборам учетам воды) | ед. | 3643 | 3643 |  |
|  | Численность абонентов, получающих услуги (по нормативам) | ед. | 148 | 103 |  |
|  | Годовое количество часов предоставление услуг | час | 8760 | 8760 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета воды | % | 96 | 96 |  |
| 1.5. | Показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |
| - | увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 73,99 | 113,28 |  |

Раздел  8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Период регулирования (2017 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2103,44 |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 1939,77 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 73,99 |
| 1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 383,21 |
| 1.4. | Сбытовые расходы | тыс. руб. |  |
| 1.5. | Амортизация | тыс. руб. |  |
| 1.6. | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. |  |
| 1.7. | Налоги и сборы | тыс. руб. | 40,68 |
| 1.8. | Нормативная прибыль Убыток | тыс. руб. | -355,33 |
| 2 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |
| 2.1. | Экономически-обоснованные расходы, учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде | тыс. руб. | 2178,56 |
| 2.2. | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. |  |
| 2.3. | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. |  |
| 3 | Итого НВВ | тыс. руб. | 2103,44 |
| 4 | Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 75,9 |
| 5 | Тариф на водоснабжение | руб./кум. м | 27,76 |

Раздел  9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Раскрытие информации по регулируемому виду деятельности (цены, тарифы, доступность услуг и другое) в сети Интернет на официальном сайте и в официальных печатных изданиях города Орла. | 2019 -2023год |
| 2. | Работа телефона дежурной службы для устранения проблем, возникших у абонентов. | 2019 – 2023 год |

| Директор | ________________________ (подпись) | А. И. Климкин |
| --- | --- | --- |