Информация

о  подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных  работ с учетом их сезонности

в 2013 году по Шаблыкинскому району

| № п/п | Наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км/м2 | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодорог местного значения в п.Шаблыкино | 1,232 | 19.03.2013 | 15.04.2013 | Состоялись | На стадии заключения | 01-30 июня 2013 года | ЗАО «Хозрасчетный дорожно-строительный участок «Хотынецкий» | - |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Навля | 1,11 | 07.03.2013 | 18.03.2013 | Состоялись | Заключен | 01-30 мая 2013 года | ООО «Союз Дижгла» | - |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Молодовое | 1,0 | 25.03.2013 | 08.04.2013 | Состоялись | На стадии заключения | 01.06.2013-30.06.2013 | ООО «СтройМастерЛюкс» | - |