РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е №91-рс

18 июля  2012 года

п.Шаблыкино                                                (Принято на девятом заседании

районного Совета народных

депутатов четвертого созыва)

О долгосрочной районной целевой программе

«Обеспечение населения Шаблыкинского района

Чистой водой на 2012-2017 годы»

На основании федерального закона от 30 марта 1999 года №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства Орловской области от 25 октября 2011 года №373 об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2017гг.».

Районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

- Принять долгосрочную районную целевую программу «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 годы» .

- Направить принятую программу главе Шаблыкинского района для подписания и обнародования.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного Совета народных депутатов по социальной политике.

И.о.Председателя районного

Совета народных депутатов                                                      С.В.Новиков

Глава района                                                                                М.А.Лёвина

Приложение к Решению Шаблыкинского районного Совета народных депутатов

от 18 июля 2012 года № 91-рс

Долгосрочная  районная целевая программа

«Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой

на 2012-2017 годы»

П А С П О Р Т

| Наименование Программы | Долгосрочная районная целевая программа «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 годы» (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения. Постановление Правительства Орловской области от 25 октября 2011 года № 273 об утвержденной долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2017 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Шаблыкинского района |
| Руководитель Программы | Глава Шаблыкинского района |
| Разработчик программы | Администрация Шаблыкинского района, отдел сельского хозяйства администрации района, отдел строительства и ЖКХ администрации района, отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в Шаблыкинском районе |
| Ответственный исполнитель Программы | Первый заместитель главы администрации Шаблыкинского района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение населения Шаблыкинского района чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Задачи Программы: Эффективность и надежность деятельности сектора водоснабжения и очистки сточных вод. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим и нормативным по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. - Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене - Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене - Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения - Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения - Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения - Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2012-2017 г.г. Программа реализуется в три этапа: 1 этап - 2012-2013 годы; 2 этап - 2014-2015 годы; 3 этап - 2016-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 1350,00 тыс.руб., в том числе: Областной бюджет - 1100,00 тыс.руб. Муниципальный бюджет - 125,00 тыс.руб. Внебюджетные источники - 125,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально –экономической эффективности | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям и отвечающим гигиеническим нормам. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 % к 2017 году. |

- Характеристика  проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом.

Долгосрочная  районная целевая Программа «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 годы» посвящена проблемам снабжения населенных пунктов района для коммунально-бытовых нужд и очистке  образующихся коммунально-бытовых сточных вод до экологически допустимого уровня.

Здоровье населения напрямую зависит от благополучной среды обитания и коммунального обеспечения. Важнейшим фактором коммунального обеспечения людей является качество питьевой воды.

Централизованное водоснабжение населения Шаблыкинского района осуществляется из 47 артезианских скважин и 28 водопроводов, из них в сельских поселениях – 24. около 91% населения района для питьевых нужд используют воду из  централизованных водопроводов.

В районе определено 8 точек, в которых осуществляется контроль качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения, кратность проведения исследований составляет 1 раз в квартал.

В 2010 году не зарегистрировано не стандартных проб питьевой воды по санитарно-техническим и микробиологическим показателям из источников центрального водоснабжения. Не зарегистрировано  нестандартных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям из разводящей сети. Наблюдается тенденция к снижению удельного веса проб питьевой воды из разводящей сети, не соответствующих гигиеническим нормативно-биологическим показателям в сравнении с 2008 годом;  так в 2010 году удельный вес  таких проб уменьшился до 1% (2008г. – 5,1%).

Состояние подземных источников централизованного

водоснабжения и качество питьевой воды в артскважинах.

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество источников | 47 | 47 | 47 |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормативам | 17 | 8 | 8 |
| в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны | 17 | 8 | 8 |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | 4 | 0 | 5 |
| из них не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам | 0 | 0 | 0 |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | 57 | 68 | 54 |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам | 1 | 0 | 0 |
| в т.ч. выделены возбудители инфекционных заболеваний (количество проб) | 0 | 0 | 0 |

Из всех водопроводов только 14,3 % обслуживается МУП ЖКХ, остальные находятся на балансе сельских поселений, учреждений, предприятий.

Анализ качества питьевой воды в разводящих сетях.

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | 7 | 34 | 42 |
| из них не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам | 1 | 1 | 0 |
| % | 14,3 | 2,9 | 0 |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | 368 | 390 | 298 |
| из них не соответствует гигиеническим нормативам | 19 | 8 | 3 |
| % | 5,1 | 2,0 | 1,0 |
| в т.ч. выделены возбудители инфекционных заболеваний (количество проб) | 0 | 0 | 0 |

На территории района внедрен производственный лабораторный контроль качества питьевой воды. В районе 3,5 % населения пользуется водой для питьевых нужд из нецентрализованных источников (колодцы, родники).

В 2010 году администрациями сельских поселений проводилась работа по улучшению санитарно-технического состояния общественных колодцев, родников (Хотьковский, Навлинский, Титоский). Из нецентрализованных источников исследовано по микробиологическим показателям 109 проб. Нестандартных проб нет. По санитарно-химическим показателям вода не исследовалась.

- Цели и задачи Программы с указанием сроков

и этапов ее реализации.

Целью Программы является обеспечение населения района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:;

- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования нормативно-правовой базы о тарифном регулировании в сфере ЖКХ в части долгосрочного тарифообразования;

- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредством поддержки муниципальных программ, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа реализуется в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 гг.) необходимо провести обследование и анализ работы существующих коммунальных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения с принятием мер по их восстановлению и реконструкции в сельской местности, а также реализовать мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы для роста инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение.

На втором этапе (2014-2015 гг.) выполнения Программы  планируется осуществить мероприятия  по совершенствованию водозаборов из подземных водоисточников  и технологии подготовки питьевой воды. На стадии второго этапа  осуществляется:

- строительство и реконструкция станций очистки питьевых и сточных вод

- прокладка и перекладка водопроводных и канализационных сетей

- строительство станций доочистки при отсутствии сооружений

водоподготовки и неудовлетворительном качестве воды в источнике.

Третий этап (2016-2017 гг.) Программы предусматривает:

- завершение строительства и восстановления централизованных систем водоснабжения, водоотведения с обеспечением всех водопотребителей требуемым количеством воды, соответствующей нормативам

- совершенствование и оптимизация, как с технической, так и с экономической позиций всей структуры водохозяйственного комплекса, что позволит обеспечить все население района гарантированным качеством работы системы водоснабжения и водоотведения.

3. Целевыми индикаторами и показателями реализации Программы являются:

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

- Удельный вес  проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

- Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

- Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод.

- Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

- Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- Доля заемных средств  общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование Программы проводится последовательно в течении 6 лет.

Общий объем  финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет – 1350,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 1100,00 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 125,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 125,00 тыс. руб.

По годам (тыс. руб.):

| 2012 год – 225,00: | Областной бюджет – 183,34 Муниципальный бюджет – 20,83 Внебюджетные средства – 20,83 |
| --- | --- |
| 2013 год - 225,00: | Областной бюджет – 183,34 Муниципальный бюджет – 20,83 Внебюджетные средства – 20,83 |
| 2014 год – 225,00: 2015 год – 225,00: | Областной бюджет – 183,34 Муниципальный бюджет – 20,83 Внебюджетные средства – 20,83 Областной бюджет – 183,34 Муниципальный бюджет – 20,83 Внебюджетные средства – 20,83 |
| 2016 год – 225,00: | Областной бюджет – 183,34 Муниципальный бюджет – 20,83 Внебюджетные средства – 20,83 |
| 2017 год – 225,00: | Областной бюджет – 183,34 Муниципальный бюджет – 20,83 Внебюджетные средства – 20,83 |

Финансовые средства будут направляться в муниципальное образование Орловской области в качестве субсидий, в соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета Орловской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утверждаемым Правительством Орловской области.

Субсидии выделяются на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности.

5.Оценка экономической, социальной и экологической

эффективности Программы.

Ожидается, что в результате реализации Программы будет  достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения и водоотведения  приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения одновременно с повышением качества предоставляемых услуг.

Реализация Программы к концу 2017 года позволит:

- Увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.

- Увеличить долю сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

- Уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

- Увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, Программа  имеет большую социальную значимость. В результате  реализации Программы значительно улучшается обеспечение жителей района качественной питьевой водой, что повлечет за собой снижение заболеваемости, увеличения продолжительности жизни граждан района.

Глава района                             М.А. Левина

Приложение № 1

к долгосрочной районной целевой Программе «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 гг.».

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной районной целевой

Программы «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 гг.»,

при условии 100% финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения

и водоотведения в Шаблыкинском районе.

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Ед. изм. | Годы реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 (прогноз) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель – обеспечение населения Шаблыкинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно – эпидемиологических правилах. |
| 1 | Задача № 1. Развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| 1.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | % | 18,2 | 14,8 | 14,1 | 13,7 | 12,8 | 11,9 | 11,4 |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. | % | 7,0 | 18,5 | 26,4 | 32,1 | 37,5 | 41,1 | 43 |
| 2. | Задача № 2. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| 2.1 | Для капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | % | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 26 | 30 |
| 2.2 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения и очистки сточных вод. | % | 5 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| 3. | Задача № 3. Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 3.1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 38,3 | 34,1 | 29,2 | 27,6 | 26,5 | 23,1 | 20 |
| 3.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 48,6 | 42,4 | 38,5 | 31,2 | 28,2 | 26,1 | 25 |
| 3.3 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 91,1 | 91,2 | 91,7 | 92,3 | 92,9 | 93,5 | 95 |
| 3.4 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 18,7 | 19,2 | 21,3 | 22,5 | 23,0 | 24,4 | 25 |

Приложение № 2

к долгосрочной районной целевой программе «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 гг.»

Перечень объектов водоснабжения, которые будут включены  муниципальные программы для участия в конкурсном отборе в рамках реализации долгосрочной районной целевой Программы «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 гг.»

| № п/п | Наименование объекта | Год, планируемого строительства | Год создания утверждения ПСД (если имеет) | Натуральные показатели объекта | Ориентир. Стоимость строительства объекта ( цена 2010г., тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена водопровода по ул. 50 лет Октября | 2012 | ТЗ | 0,5 км | 600 |
| 2. | Замена водопровода по ул.Маяковского | 2012 | ТЗ | 0,5 км | 600 |
| 3 | Замена водопровода по ул.Ленина | 2013 | ТЗ | 1 км | 1300 |
| 4 | Замена водопровода по ул.Горького | 2013 | ТЗ | 1км | 1300 |
| 5 | Замена водопроводы по ул.Шурупова | 2013 | ТЗ | 1 км | 1300 |
| 6 | Замена водопровода по ул.Горького-Мира | 2014 | ТЗ | 1 км | 1300 |
| 7 | Замена водопровода по ул.Карачевская – ул.Лермонтова | 2014 | ТЗ | 1,5 км | 2000 |
| 8 | Строительство водопровода по ул.Миролюбова | 2014 | ТЗ | 1,5 км | 2000 |
| 9 | Строительство водопровода по ул.Маяковского - ул.Шоссейная | 2014 | ТЗ | 0,5 км | 700 |
| 10 | Замена водопровода по ул.Советская | 2014 | ТЗ | 2 км | 2600 |
| 11 | Замена водопровода по ул.Толстого – пер.Мирный | 2015 | ТЗ | 1 км | 1300 |
| 12 | Замена водопровода по ул.Молодежная | 2015 | ТЗ | 1,5 км | 2000 |
| 13 | Замена водопровода по ул.Красноармейская | 2015 | ТЗ | 0,5 км | 700 |
| 14 | Замена водопровода по пер.Полевой | 2016 | ТЗ | 1 км | 1300 |
| 15 | Замена водопровода скв. №3 ЦРБ | 2016 | ТЗ | 0,5 км | 700 |
| 16 | Замена водопровода по ул.Заводская | 2016 | ТЗ | 1 км | 1300 |
| Итого по району | 21000 |

Приложение № 3

К долгосрочной районной целевой программе «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 гг.»

Перечень объектов  водоотведения, которые будут включены

в муниципальные программы для участия в конкурсном отборе в рамках реализации долгосрочной Программы «Обеспечение населения  Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017 годы».

| № п/п | Наименование объекта | годы планируемого строительства | Год создания, утверждения проекта | Натуральные показатели объекта | Стоимость строительства объекта (в ценах 2010г в тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станции СБО в п.Шаблыкино | 2013-2014 | 2003 | 200 куб.м. в сутки | 14000 |
| 2 | Реконструкция малых очистных сооружений БУЗ Орловской области «Шаблыкинская ЦРБ» | 2015 | ТЗ | 25 куб.м. в сутки | 2500 |
| Итого по району | 16500 |

Приложение № 4

К долгосрочной районной целевой Программе «Обеспечение населения Шаблыкинского района чистой водой на 2012-2017гг.»

Мероприятия по охране и восстановления водных

объектов – источников питьевого водоснабжения.

| № п/п | Наименование вида работ | Срок исполнения | Объемы финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ по очистке и улучшению состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в рамках ежегодно проводимых дней Защиты от экологической опасности | ежегодно | средств не требуется | Главы сельских поселений п.Шаблыкино, арендаторы РЛУ |
| 2 | Создание экологических отрядов на базе учебных заведений, общественных организаций | ежегодно | средств не требуется | Отдел общего и профессионального образования |
| 3 | Изготовление планов, брошюр | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | Гл. специалист по ООС, главы с/пос.и п. Шаблыкино |
| 4 | Обустройство охранных зон объектов – источников питьевого водоснабжения | ежегодно | средств не требуется | Главы с/поселений и п.Шаблыкино |
| 5 | Обустройство прибрежных защитных полос объектов источников питьевого водоснабжения | ежегодно | средств не требуется | Главы с/поселений и п.Шаблыкино |
|  | Итого на период реализации Программы (тыс.руб.) |  | 6,0 |  |

СОГЛАСОВАНО:

Подготовил: отдел сельского хозяйства (и.о. начальника отдела с/х  Ополько Т.И.)

Завизировали:                                        Роспись                            Дата

Раевский А.Н.

Тураев Н.В.

Гурова О.И.

Исполнитель:  Королев А.А.

Направить:

в дело – 1

отдел с/х – 1

поселковая адм. – 1

сельские поселения – 7

ЗАО «Крахмалопродукты» - 1

МУП ЖКХ – 1

МУЗ «Шаблыкинская ЦРБ» - 1

ГУОО «Шаблыкинская СББЖ» - 1