РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е   №220-рс

17  июня  2014 года				 	 Принято на двадцать втором

п.Шаблыкино                                                заседании районного Совета   народных депутатов

| Отчет об итогах выполнения программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Шаблыкинского района на 2012-2015 годы» за 2013 год |  |
| --- | --- |

В соответствии Законом Орловской области от 01 декабря 2011 года № 1304-ОЗ «О дорожном фонде» и Постановления Правительства Орловской области от 14 февраля 2013 года № 41 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской области на 2013 год», Шаблыкинский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения программы «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Шаблыкинского района на 2012- 2015 годы» за 2013 год. (приложение).

2. Направить Отчет главе района для подписания и обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству и сфере обслуживания.

Председатель районного Совета

народных депутатов                                                        		С.В. Новиков

Глава района 								М.А. Лёвина

Приложение к решению Шаблыкинского районного совета народных депутатов

№   220-рс   от  17 июня 2014 г.

Отчет об итогах выполнения программы «Ремонт улично-дорожной

сети  населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог

общего пользования районного значения Шаблыкинского района

на 2012-2015 годы» за 2013 год.

Как вы уже знаете данная программа на территории района, да и по области в целом действует третий год. В прошлом году был произведен ремонт в Навлинском, Молодовском сельских поселениях и п.Шаблыкино на сумму 5585,9 тыс. руб. протяженностью три километра, триста метров.

Администрациями сельских поселений и п.Шаблыкино в 2013 году составили сметы на 19 млн. рублей

Постановлением № 41 от 14.02.2013 года правительства Орловской области доведен лимит для нашего района он составил 5209 тыс. руб. из дорожного фонда и плюс средства районного и сельских поселений.

Администрациями Навлинского, Молодовского сельских поселений и п.Шаблыкино была проведена проверка достоверности сметной стоимости ремонта объектов аж в феврале 2013 года, поэтому эти объекты и вошли в программу 2013 года.

По всем объектам проведены конкурсные процедуры.

Работы по объектам Навлинского и Молодовского сельских поселений завершены в июне 2013 года.

По п.Шаблыкино в июле 2013 года. При приемке работ по объектам в п.Шаблыкино были выявлены недостатки, которые были устранены, за счет подрядчика.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на сумму более 5,5 млн. руб., в том числе:

Навлинское сельское поселение – 1147,35 тыс. руб.

Молодовское сельское поселение – 1361,12 тыс. руб.

п.Шаблыкино – 3078,81 тыс. руб.

К сожалению выделяемых денежных средств из Дорожного Фонда области на ремонт автомобильных дорог не хватает, чтобы отремонтировать запланированные объекты.

Глава района 										М.А.Лёвина

Готовил: отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ( начальник отдела Макешина Ю.В.)

Завизировали:					роспись:				дата:

А.А. Гуртов

Е.Н. Романова

Исполнитель: Ю.В. Макешина

Направить:

В дело-1

В отдел-1