РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е  №243-рс

21  ноября  2014 года					    Принято на двадцать шестом

п.Шаблыкино	заседании районного Совета       народных депутатов

| О внесении изменений в решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 18.05.2012г. № 78-рс Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Шаблыкинского района на 2012-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ и Законом Орловской области от 01 декабря 2011 года № 1304-ОЗ «О дорожном фонде» и Постановления Правительства Орловской области от 14 февраля 2013 года № 41 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской области на 2013 год», Шаблыкинский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 18.05.2012г. № 78-рс Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Шаблыкинского района на 2012-2015 годы»  (приложение).

2. Направить изменения в решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 18.05.2012г. № 78-рс Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Шаблыкинского района на 2012-2015 годы» главе района для подписания и обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству и сфере обслуживания.

Председатель районного Совета

народных депутатов                                                        		С.В. Новиков

Глава района 								Н.В. Тураев

Приложение к решению Шаблыкинского районного совета народных депутатов № 243-рс от 21 ноября 2014 г.

Изменения в решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 18.05.2012г. № 78-рс Об утверждении долгосрочной муниципальной

целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Шаблыкинского района на 2012-2015 годы»

1. В разделе «Ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения»:

В столбце: срок исполнения 2014 год:

в строке А/д Титово Доброволец «2014» год заменить на «2015»

в строке А/д Шаблыкино Сомово Косуличи «2014» год заменить на «2015»

в строке А/д Шаблыкино Сомово Новоселки Высокое «2014» год заменить на «2015»

в строке А/д Шаблыкино Сомово Петрушково «2014» год заменить на «2015»

2. В разделе «Ремонт и реконструкция улично-дорожной сети городского и сельских поселений Шаблыкинского района»:

По городскому поселению Шаблыкино, срок исполнения год «2014» год заменить на «2015»

По Косулическому сельскому поселению

Срок исполнения год: «2014» заменить на «2015»

По Хотьковскому сельскому поселению

Срок исполнения год: «2014» заменить на «2015»

По Сомовскому сельскому поселению

Объём выполняемых работ, м²: «6000» заменить на «5220»

В столбце: объемы финансирования, в том числе по годам

в строке всего по программе «3120» тыс.руб. заменить на «5831»

в строке областной бюджет «3088,8» тыс.руб. заменить на «4842»

в строке бюджет поселения района «31,2» тыс.руб. заменить на «989»

3. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы»:

Предполагаемый объем финансирования:

В столбце: объемы финансирования, в том числе по годам 2014 год

в строке всего по программе «46750» тыс.руб. заменить на «5831»

в строке областной бюджет «46282,5» тыс.руб. заменить на «4842»

в строке районный бюджет «467,5» тыс.руб. заменить на «989»

Глава района 										Н.В. Тураев

Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации района

(начальник отдела Макешина Ю.В. )

Завизировали:

____________С.Л.Козлов________________2014г.

____________ Романова Е.Н._____________2014г.

____________ Гуртов А.А._______________2014г.

Кому направить				Количество  экземпляров

в дело 						1

в отдел						1

в отдел по имуществу				1

Ю.В. Макешина

тел.: 2-13-79

Подпись исполнителя_____________