Приложение к Решению

Шаблыкинского районного

Совета народных депутатов

№ 60-рс « 17 »  февраля  2012 г.

ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного

движения в Шаблыкинском районе

на 2012 год»

п. Шаблыкино

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы

Программа

План-график выполнения мероприятий

Паспорт программы

| Наименование программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в Шаблыкинском районе на 2012 год |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Глава Шаблыкинского района |
| Разработчик программы | Комиссия по безопасности дорожного движения в Шаблыкинском районе |
| Цели и задачи программы | - сокращение аварийности на автомобильном транспорте - снижение детского дорожно-транспортного травматизма - приведение дорог и дорожной инфраструктуры в нормативное соответствие - формирование у детей культуры поведения на дорогах - формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения - формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |
| Сроки и этапы реализации программы | 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего – 10540 тыс. рублей в т.ч.: бюджет поселений – 900 тыс. рублей; бюджет области, средства предприятий – 9640 тыс. рублей. |
| Конечные результаты реализации программы | - Создание безопасных условий для участников дорожного движения. - Снижения аварийности, общего и детского травматизма на дорогах района. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источник финансирования работ (тыс. руб.) |  | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | Другие источники (бюджет области, средства предприятий) |  |
| 1 | Проведение занятий по изучению нормативно- правовых документов с руководителями предприятий |  | 12 | 15.01.12 | 15.12.12 | - | - | Инспектор ОГИБДД |
| 2 | Публикация в районной газете «Шаблыкинский вестник» | ст | 36 | 15.01.12 | 05.12.12 |  |  | Инспектор ОГИБДД Романова В.С.-редактор газеты «Шаблыкинский вестник» |
| 3 | Выполнение плана-графика мероприятий по БДД |  | ежемесячно | 01.01.12 | 31.12.12 | 900 | 9640 | ОГУ «Орелгосзаказчик»; Главы сельских поселений |
| 4 | Заслушивание ответственных за исполнение программы на комиссии по ОБДД |  | ежеквартально |  |  |  |  | Козлов С.Л. - председатель комиссии |
| 5 | Проведение заседаний комиссии по БДД |  | ежеквартально |  |  |  |  | Козлов С.Л. - председатель комиссии |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источник финансирования работ (тыс. руб.) |  | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | Другие источники (бюджет области, средства предприятий) |  |
| 1 | Проведение ремонтных работ на дорогах с твердым покрытием | Т | 530 | 05.05.12 | 15.08.12 | 20 | 2700 | ОГУ «Орелгосзаказчик |
| 2 | Ремонт и замена дорожных знаков, благоустройство пешеходных переходов | шт | 130 | 10.06.12 | 15.07.12 | 20 | 65 | ОГУ «Орелгосзаказчик |
| 3 | Ремонт автобусных павильонов | шт | 12 | 01.09.12 | 15.10.12 |  | 150 | ОГУ «Орелгосзаказчик |
| 4 | Освещение улиц райцентра | км | 23 | 01.01.12 | 31.12.12 | 400 |  | Макаров А.А. – глава п. Шаблыкино |
| 5 | Окашивание обочин | км | 2500 | 25.05.12 | 25.09.12 | 10 | 1700 | ОГУ «Орелгосзаказчик; Главы поселений |
| 6 | Вырубка деревьев и очистка придорожных лесополос | га | 8 | 15.01.12 | 15.10.12 |  | 560 | ОГУ «Орелгосзаказчик |
| 7 | Отсыпка обочин грунтом | м3 | 1200 | 20.06.12 | 10.07.12 |  | 1900 | ОГУ «Орелгосзаказчик |
| 8 | Ямочный ремонт дорог щебнем | м2 | 35000 | 10.06.12 | 25.06.12 |  | 2100 | ОГУ «Орелгосзаказчик |
| 9 | Обработка дорог пескосоляной смесью и их расчистка в зимний период | 1000 м2 | 28400 | 15.01.12 15.11.12 | 01.04.12 31.12.12 | 450 | 465 | ОГУ «Орелгосзаказчик; Главы поселений |
|  | Всего |  |  |  |  | 900 | 9640 |  |

Глава района                                М.А. Лёвина